Algorytm Johnsona dla dwóch maszyn

Algorytm ten składa się z 3 kroków i ma następującą postać:

Przykład:

Dwa zespoły mają rozwiązać 6 problemów. W jakiej kolejności powinny być rozwiązane te problemy aby łączny czas ich rozwiązywania był minimalny. Czasy potrzebne na rozwiązanie problemów są następującae.

Przebieg rozwiązania wg algortmy Johnsona jest następujący:

- krok 1: min tij=3=t16=t22

- krok 2: optymalna kolejność rozwiązania powinna rozpocząć się rozwiązaniem problemu 6 a zakończyć rozwiązaniem problemu 2

{6,.........,2}

- krok 3: Po skreśleniu drugiej i szóstej kolumny mamy

Algorytm powtarzamy

- krok 1: min tij=t25=4

- krok 2: ponieważ i=2, to problem 5-ty powinien być rozwiązywany jako przedostatni

{6,........,5,2}

- krok 3: Po skreśleniu kolumny z numerem 5 otrzymujemy:

i teraz:

- krok 1: min tij=5=t23

- krok 2: {6,.........,3,5,2}

- krok 3: Po skreśleniu trzeciej kolumny mamy mostać:

Jak widać doszliśmy do ostatniego wyboru, w którym mamy dwa zadania o najmniejszym czasie trwania. W związku z tym:

- krok 1: min tij=7=t21=t14

- krok 2: {6,4,1,3,5,2}

- krok 3 T(IV)- nie istnieje

Rozwiązanie wszystkich problemów nastąpi po:

Macierz chwil zakończeń przedstawia się następująco:

Z26=48 jednostek czasu

Zespół Z1 pracował przez 45 jednostek czasu a zespół  jednostek. Miał zatem postoje przez 9 jednostek czasu.

Metoda przybliżona dla wielu zespołów

Metoda ta polega na tym, że dla przypadku m zespołów rozwiązuje się m-1 zadań pomocniczych, z których każde jest zadaniem dla dwóch zespołów.

Zadania pomocnicze konstruuje się w następujący sposób:

r-te zadanie pomocnicze (r=1,2,...,m-1)

Budujemy macierz pomocniczą M(r) w następujący sposób:

dla j=1,2,...n

Dla każdej macierzy M(r) rozwiązujemy problem pomocniczy dla dwóch zespołów maszyn i ustalamy optymalną kolejność.

Dla ustalonych r kolejności wyznacza się odpowiednie macierze Z(r) i porównuje się elementy Z(r)mn. Jako optymalne uszeregowanie wybiera się takie, dla którego Z(r)mn przyjmuje wartość minimalną.

Przykład:

Znaleźć optymalną kolejność rozwiązania 5-ciu zadań przez 4 zespoły. Czasy poszczególnych zadań są podane w tabeli.

Tutaj m=4 czyli r=1,2,....,4-1=1,2,3

Konstruujemy kolejne zadania pomocnicze

r=1

Stosując algorytm dla dwóch zespołów Johnsona ustalić można quasioptymalną kolejność {4,2,3,1,5}

Należy obliczyć macierz chwil zakończeń Z(1)45 dla tej kolejności

Długość pełnego cyklu produkcyjnego

tp(1)=max(49-0,57-4,70-19,96-32)=max(49,53,51,64)=64

Drugie zadanie pomocnicze

r=2

Jak widać występują tu dwa możliwe uszeregowania {3,2,4,1,5}  oraz {3,4,2,1,5}

Rozpatrzmy pierwsze z nich {3,2,4,1,5}

tp'(2)=max(49,52,56,68)=68

Drugie uszeregowanie {3,4,2,1,5}

tp'(2)=max(49,51,58,72)=72

Trzecie zadanie pomocnicze

r=3

kolejność uszeregowania dla takiego zadania pomocniczego przedstawia się następująco {3,1,4,2,5}

tp(3)=max(49,57,68,73)=73

Czas zakończenia rozwiązywania problemów wynoszą:	r=1 Z(1)45=96

r=2 Z(2')45=92      Z(2'')45=96

r=3 Z(3)45=97

Optymalne (quasioptymalne) uszeregowanie tych pięciu problemów wynosi {3,2,4,1,5}.

Ze względu na tp {4,2,3,1,5}

Metoda podziału i ograniczeń

Metoda podziału i ograniczeń pozwala rozwiązywać problemy programowania dyskretnego.

Zadania programowania dyskretnego są problemami optymalizacyjnymi w których zmienne decyzyjne przybierają wartości z pewnego co najwyżej przeliczalnego zbioru.

Zadaniem takim jest np. problem

gdzie 	X - 	jest wektorem w En

f  - 	pewną dowolną funkcją

D -	pewnym ustalonym zbiorem co najwyżej przeliczalnym

dopuszczalnych rozwiązań

jeżeli w zadaniu występuje k ograniczeń nierównościowych typu

hi(X)(0    (i=1,2,...,k)

gdzie hi - dowolne funkcje

to zbiór rozwiązań dopuszczalnych G można zapisać jako zbiór wektorów X spełniających warunki

G={X:hi(X)(0,X(D,i=1,2,...,k}

W ogólnym przypadku zbiór dopuszczalnych G jest w zadaniach programowania dyskretnego niespójny i niewypukły.

metoda podziału i ograniczeń jest jedną z kilku metod rozwiązywania zadań programowania dyskretnego. Inne to np. algorytm Gomory'ego, czy algorytm addytywny Balasa

Weźmy pewien podzbiór A zbioru D.

Definicja

Liczbę g(A) będziemy nazywali ograniczeniem funkcji f(X) na zbiór A jeżeli:

g(A)(f(X) dla  X(A

g(A) jest wskaźnikiem uproszczonym znacznie łatwiejszym do obliczenia.

Przykład

Jest kilka skrzynek z pomidorami. Brak jest wyraźnie najmniejszego pomidora (najmniejsze pomidory niewiele się od siebie różnią). Znaleźć najmniejszego pomidora, lub kilka najmniejszych - jeżeli nie można rozróżnić ich wagi.

Jednym z możliwych sposobów rozwiązania tego zadania jest sposób następujący:

- z każdej skrzynki bierzemy np. po 5 naszym zdaniem najmniejszych pomidorów i całą piątkę razem ważymy. Określamy w ten sposób liczby g(A1), g(A2),...,g(Al), gdzie l określa liczbę skrzynek

- do dalszych poszukiwań bierzemy tylko te skrzynki, dla których g(Al) jest możliwie małe (liczbę skrzynek możemy wybrać arbitralnie - odrzucając np. połowę)

Warto zwrócić uwagę na to, że w problemie tym ograniczenie funkcji f(X) przyjęliśmy arbitralnie.

Algorytm podziału i ograniczeń prowadzący do rozwiązania zadania min f(X) na zbiorze D jest następujący:

- Wyznaczamy wartość g(D).

Jeżeli istnieje takie X0(D, że

f(X0)=g(D)

to X0 jest rozwiązaniem optymalnym. W przeciwnym przypadku przechodzimy do następnego kroku (podziału)

- Podział - dzielimy zbiór D na r1 podzbiorów (na ogół rozłącznych) takich, że

Jest to tzw. podział pierwszego rzędu. Wyznaczamy g(Di(1)) dla każdego i. Jeżeli istnieje liczba j (1(j(r1) taka, że Dj(1)=(, to przyjmujemy g(Dj(1))=( (w zadaniach min - aby te puste podzbiory odrzucić). Dla zadań max f(X) przyjmuje się g(Dj(1))=-(

Wyznaczamy

Niech będzie dla i=s

Jeżeli istnieje element X1 taki, że to X1 jest rozwiązaniem optymalnym, gdyż wówczas

dla 	X(Di(1) 	i=1,2,...,r1

czyli inaczej 	f(X1)(f(X) dla X(D

Jeżeli taki punkt nie istnieje to przechodzimy do kroku następnego.

(W zadaniu z pomidorami - rozwiązanie tego zadania byłoby możliwe w jednym kroku, gdyby przyjąć inną postać g(A) - np. nie minimum sumy kilku pomidorów ze skrzynki, lecz najmniejszy pomidor z każdej skrzynki)

- Kolejny podział - dzielimy zbiór Ds(1) na podzbiór Ds(2).

Otrzymujemy w ten sposób podział II-go rzędu i wyznaczamy ponownie i dalej postępujemy jak w punkcie 2

tak więc w kolejnym ciągu podziałów i badaniu wartości ograniczeń otrzymamy coraz to precyzyjniejsze określenie minimalnej wartości funkcji f(X).

Powyższe postępowanie można zilustrować za pomocą drzewa

Uwaga

na każdym etapie bierzemy pod uwagę cały zbiór D, lecz g(Dj(l)) konstruujemy tak, aby uwzglednić wpływ wszystkich elementów D i jednocześnie jak największą ich liczbę nie brać pod uwagę.

Szczególnym przypadkiem metody podziału i ograniczeń jest metoda Browna-Łomnickiego.

Wprowadźmy następujące oznaczenia

I - zbiór numerów zadań I={1,2,...,n},

W - r-elementowy podzbiór zbioru I,

T(i,W) - czas wykonywania zbioru zadań W przez i-ty zespół

Uwaga

(T(i,W) jest liczone przy pomocy macierzy Z po uprzednim przestawieniu kolumn macierzy macierzy T w sposób określony przez podzbiór W)

Brown-Łomnicki zaproponowali, aby liczba g była wyznaczona następująco

g=max(g1, g2, g3,...,gm)

m - liczba zespołów

n - liczba problemów

przy czym gi liczy się następująco:

Interpretacja liczb gj:

gi - można określić jako czas zakończenia obróbki detali podzbioru zadań W przez i-tą maszynę plus czas obróbki pozostałych detali przez ten zespół (tą maszynę) plus najkrótszy z czasów jaki trzeba przeznaczyć na obróbkę detali przez maszyny od i+1 do m

gm - jest to czas zakończenia obróbki detali podzbioru W przez ostatnią maszynę plus pozostałe czasy obróbki detali przez tę maszynę.

Przykład ilustrujący zastosowanie tej metody

Należy wyznaczyć minimalny czas obróbki 5-ciu detali przez 4-ry maszyny. Czasy rozwiązywania problemów przez zespoły podane są macierzą T.

Rozwiązanie:

- podział I-go rzędu (r=1)

Przyjmuje się, że W jest zbiorem jednoelementowym

Takich zbiorów dla I={1,2,3,4,5} może być pięć

Rozpoczynamy od W={1} i liczymy g1, g2,...,g4

Wzory przyjmują postać:

Teraz W={2} i analogiznie

Teraz W={3}

g1=89, g2=89, g3=81, g4=99

gmax=max(89,89,81,99)=99

Teraz W={4}

g1=90, g2=97, g3=86, g4=91

gmax=max(90,97,86,91)=97

Teraz W={5}

g1=89, g2=111, g3=101, g4=108

gmax=max(89,111,101,108)=111

Dotychczasowe wyniki zestawiamy w tabelkę

| W={i1,…,ir} | g1 | g2 | g3 | g4 | gmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r=1{1} | 89 | 94 | 92 | 113 | 113 |
| {2} | 89 | 100 | 106 | 119 | 119 |
| {3} | 89 | 89 | 81 | 99 | 99 |
| {4} | 90 | 97 | 86 | 91 | 97 |
| {5} | 89 | 111 | 101 | 108 | 111 |

Z porównania wartości g dla tych pięciu przypadków wynika, że rozpoczęcie od problemu {4} daje najmniejszy wskaźnik g

- Przechodzimy do drugiego podziału, przy czym mamy ustalone, że na pierwszym miejscu jest problem 4

r=2  i mamy

D1(2)=W={4,1}	D2(2)=W={4,2}

D3(2)=W={4,3}	D4(2)=W={4,5}

Rozpoczynamy od W={4,1} i liczymy

Teraz W={4,2}, W={4,3}, W={4,5}

Wyniki zestawiamy w tabeli

| W={i1,…,ir} | g1 | g2 | g3 | g4 | gmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r=2{4,1} | 90 | 99 | 100 | 107 | 107 |
| {4,2} | 90 | 105 | 114 | 113 | 114 |
| {4,3} | 90 | 97 | 92 | 96 | 97 |
| {4,5} | 93 | 119 | 109 | 102 | 119 |

Najlepszy wynik otrzymuje się dla ustawienia {4,3}

- Podział III-go rzędu

Mamy

D1(3)=W={4,3,1}	D2(3)=W={4,3,2}	D3(2)=W={4,3,5}

Wyniki dla podziału III-go rzędu zestawione są w tabelce

| W={i1,…,ir} | g1 | g2 | g3 | g4 | gmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r=3{4,3,1} | 90 | 97 | 94 | 110 | 110 |
| {4,3,2} | 90 | 101 | 101 | 111 | 111 |
| {4,3,5} | 104 | 118 | 96 | 100 | 118 |

Wynik 110 jednostek nie jest najlepszy. Może startując z {3} otrzymalibyśmy lepsze uszeregowanie.

Należy zatem sprawdzić też następujące przypadki

r=2

D1’(2)=W={3,1}	D2’(2)=W={3,2}

D3’(2)=W={3,4}	D4’(2)=W={3,5}

Wówczas dla:

{3,1}	g=113

{3,2}	g=118

{3,4}	g=99

{3,5}	g=107

Teraz dla najlepszego wyniku

r=3

{3,4,1}	g=105

{3,4,2}	g=118

{3,4,5}	g=107

Dla kolejności {3,4,1} otrzymaliśmy g=105, co jest lepszym wynikiem niż dla kolejności {4,3,1} dla którego g=110

- Wystarczy teraz przebadać ostatnie dwa uszeregowania

r=4

D1(4)=W={3,4,1,2}	D2(4)=W={3,4,1,5}

Dla:

{3,4,1,2}	g=113

{3,4,1,5}	g=122

Zatem uszeregowanie {3,4,1,2,5} jest najlepszym uszeregowaniem

- Wyniki wszystkich obliczeń zostaną zestawione w drzewo

Podsumowanie metody podziału i ograniczeń

- Reguła podziału definiuje proces podziału przestrzeni rozwiązań na podzbiory rozłączne – kolejno analizowane i eliminowane. Naturalnym odpowiednikiem procesu podziału jest drzewo przeszukiwań przestrzeni rozwiązań

- Reguła wyboru – pozwala wybrać następny wierzchołek drzewa przeszukiwań, w którym ma nastąpić proces podziału

- Funkcja charakterystyczna służy do eliminacji tych poddrzew z drzewa poszukiwań, które nie zawierają żadnych rozwiązań dopuszczalnych

- Funkcja dolnego ograniczenia przyporządkowuje każdemu rozwiązaniu częściowemu dolne ograniczenie wartości funkcji celu, dla wszystkich kompletnych rozwiązań, które można otrzymać z rozwiązania częściowego

- Górne ograniczenie wartości funkcji celu jest wartością tej funkcji dla pełnego rozwiązania znanego w chwili rozpoczęcia obliczeń lub równe jest nieskończoności wówczas, gdy takie rozwiązanie nie jest znane na poczatku obliczeń.

(Podczas obliczeń to górne ograniczenie jest wartością najlepszego , dotychczas znalezionego rozwiązania dopuszczalnego)

- Relacje dominacji wierzchołka i reguły eliminacji oraz górne ograniczenie wartości funkcji celu eliminują nowe wygenerowane i aktualnie aktywne wierzchołki w drzewie poszukiwań.

# Text boxes

Krok1: w macierzy czasów trwania operacji T (tutaj o wymiarach 2xn) znaleźć najmniejszy elemaent, tzn.

Krok2 niech

- jeżeli indeks i=1, to optymalne uszeregowanie rozpoczyna się od rozwiązania problemu k-tego

- jeżeli indeks i=2, to optymalne uszeregowanie zadań kończy się rozwiązaniem problemu k-tego

jeżeli jest kilka problemów od których może rozpocząć się, lub zakończyć optymalne uszeregowanie, to mamy do czynienia z wielowariantowym uszeregowaniem pretendującym do uszeregowania optymalnego i należy rozpatrzyć wszystkie warianty, aby ustalić uszeregowanie optymalne.

Krok3: po dokonanym wyborze skreślamy odpowiadającą temu wyborowi kolumnę

Czy w wyniku skreslenia kolumny w kroku 3-cim otrzymana została macierz jednokolumnowa?

Nie

Tak

Koniec

1    2     3     4       5      6

1    3      4      5

1    3      4

1     4

6      4     1     3      5      2

6       4       1       3        5       2

j=1,2,...,n

1      2       3      4       5

1      2       3     4      5

4      2      3        1      5

4      2        3         1      5

j=1,2,...,n

1      2        3       4       5

3      2        4         1       5

3      2      4        1      5

3      4        2         1       5

3      4      2        1      5

1      2        3       4       5

j=1,2,...,n

3        1        4       2       5

3       1      4       2      5

D

D1(1)

D1(2)

Dr1(1)

D1(2)

Dk(2)

Dk+1(2)

Dk+n(2)

Dr2(2)

.......

.......

.......

.......

1       2       3      4       5

m=4

n=5

Uwaga na ten wynik może dać lepszy końcowy rezultat

Wszystkie kolejności

{1}

113

{2}

119

{3}

99

{4}

97

{5}

119

{3,1}

113

{3,5}

107

{3,4}

99

{3,2}

118

{4,5}

119

{4,3}

97

{4,2}

114

{4,1}

107

{3,4,1}

105

{3,4,2}

111

{3,4,5}

118

{4,3,5}

118

{4,3,2}

111

{4,3,1}

110

{3,4,1,2}

113

{3,4,1,5}

122

{3,4,1,2,5}

113

{3,4,1,5,2}

125

{4,3,1,2,5}

115

{4,3,1,5,2}

119